АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2010                                                      с.Бакчар                                                            №39

О мероприятиях по предупреждению, ликвидации затопления и организационному пропуску весенних паводковых вод на территории Бакчарского сельского поселения в 2010 году

В соответствии с Законом Томской области «О защите населения  территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения гибели людей, сельскохозяйственных животных, снижения экономического  ущерба в период половодья 2010 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.       Возложить обязанности чрезвычайной паводковой комиссии на комиссию  по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности в МО «Бакчарское сельское поселение» (Приколота С.М.).

2.       Утвердить план основных мероприятий по организационному пропуску весеннего

половодья в Бакчарском сельском поселении в 2010 году согласно приложения №1.

3.      Постановление Главы Бакчарского сельского поселения №12 от 20.03.2009 г. считать

утратившим силу.

4.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Бакчарского сельского поселения | С.М.Приколота |
| --- | --- |

Приложение №1 к   постановлению Главы Бакчарского сельского поселения от 19.03.2010 №39

# План

основных мероприятий по организованному пропуску  весеннего половодья

в Бакчарском  сельском поселении  в 2010 году.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести заседание комиссии поселения по чрезвычайным ситуациям | апрель, май | Председатель МКЧС |  |
| 2. | Очистить крыши предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи | март | Руководители предприятий, организаций, учреждений |  |
| 3. | Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи | март, апрель | ДРСУ, Ревера С.П. |  |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность снегоуборочной и специализированной техники, провести ревизию откачивающих средств и привести их в исправное состояние | март, апрель | ДРСУ, МУП «БКС», ЦЭС |  |
| 5. | Провести отвод талых вод от подстанций, электросетей, на объектах энергообеспечения | март | ЦЭС |  |
| 6. | Очистить колодцы линий связи от снега и обеспечить отвод талых вод от них | март | РУС |  |
| 7. | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению. Привести в готовность формирование медицинской службы к оказанию помощи пострадавшим. | постоянно | ЦРБ |  |
| 8. | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления | март | Болохнина Л.Г. |  |
| 9. | Провести очистку подъездов к свалкам бытовых отходов | апрель | Ревера С.П. |  |
| 10. | Определить состав и привести в готовность силы и средства поселения привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | до 27.03. | Председатель МКЧС |  |
| 11. | На объектах экономики, попадающих в зону затопления и подтопления, заблаговременно провести мероприятия: -по исключению взрывов и возгораний при затоплении(прекращение подачи электроэнергии, и т.п.) а также появлению других факторов; -по подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация и т.д.); -по подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб, водоотводных каналов; -по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; -по сохранности материальных средств | до 27.03 | Руководители организаций, предприятий |  |
| 12. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением | до 15.04. | Болохнина Л.Г |  |
| 13. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановке в период прохождения половодья | весь период | Ревера С.П. |  |
| 14. | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | на период половодья | Председатель МКЧС, Болохнина Л.Г. |  |
| 15. | Проверить техническое состояние гидротехнических сооружений | до 30.03 | Начальник ДРСУ, Ревера С.П. |  |
| 16. | Провести инвентаризацию плав средств частного сектора | до 30.03. | Ревера С.П. |  |
| 17. | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера администрации района тел.22-411 об уровне воды в реке и паводковой ситуации за сутки | весь период | Ревера С.П. |  |

#### Управляющий Делами	                                                    		Н.Л.Харитонова