Администрация БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| # 29.07.2016 | # с. Бакчар | # № 172 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении программы

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Бакчарского сельского поселения

Бакчарского района Томской

области на период 2016 - 2025 годы

(В редакции постановления от

24.10.2016 №259, от 15.11.2016 №285;

от 27.03.2017 №44, от 05.04.2017 №48:

от 02.10.2017 №154; от 21.02.2018 №30;

от 12.10.2018 №154; от 21.02.2019 №48;

от 06.11.2019 №206; от 03.03.2020 №41;

от 19.10.2020 №171; от 03.03.2021 №43;

от 08.11.2022 №215;  от 25.01.2024 №21; от 12.11.2024 №174)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»,

(В редакции постановления от 24.10.2016 №259)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы согласно приложению.

(В редакции постановления от 05.04.2017 №48)

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению на  сайте администрации Бакчарского сельского поселения.

Глава Бакчарского сельского поселения                                                         Е.И. Махнев

Приложение

к постановлению

от 29.07.2016 №172

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации

Бакчарского сельского поселения

Бакчарского района Томской области

от «29» июля 2016 года № 172

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области

на период 2016 -2025 годы

2016 год

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения . |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние Бакчарского сельского поселения. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. |
|  | 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения. |
| Раздел 6 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |

- Паспорт программы

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского  сельского поселения Бакчарского района Томской области

на 2016 – 2025 годы

(В редакции постановления от 05.04.2017 №48)

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на 2016-2025 годы (далее – Программа) (В редакции постановления от 05.04.2017 №48) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Бакчарского сельского поселения, Генеральный план Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области. |
| Заказчик программы | Администрация Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области, адрес: 636200 Томская обл., Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, дом 53. |
| Исполнители программы | Администрация Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области, адрес: 636200 Томская обл., Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, дом 53. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 8 049 764,28 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 7 647 276,06 из местного 402 488,22 2018 г. – 8 902 196,84 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8 457 087,00 из местного 445 109,84 2019 г. – 11 569 360,37 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 1 570 581,97 руб., из областного бюджета 9 385 854,85 руб., из местного 612 923,55 руб. 2020 г. – 12 657 755,60 руб., из областного бюджета 10 982 386,56 руб., из местного 1 675 369,04 руб. 2021 г. – 17 900 191,08 руб., из областного бюджета 16 608 491,93 руб., из местного 1 291 699,15 руб. 2022 г. – 9 058 178,37 руб., из областного бюджета 8 587 755,21 руб., из местного 470 423,16 руб. 2023 г. – 19 476 197,27 руб., из областного бюджета 18 502 370,00 руб., из местного 973 827,27 руб. 2024 г. – 15 667 998,17 руб., из областного бюджета 14 884 598,16руб., из местного 783 400,01 руб. Средства местного бюджета на 2022-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. (В редакции постановления от 05.04.2017 №48; от 02.10.2017 №154; от 21.02.2018 №30; от 12.10.2018 №154; от 21.02.2019 №48; от 06.11.2019 №206; от 03.03.2020 №41; от 19.10.2020 №171; от 12.11.2024 №174) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности транспортной инфраструктуры. (В редакции постановления от 05.04.2017 №48) |

(В редакции постановления от 27.03.2017 №44, от 05.04.2017 №48; от 06.11.2019 №206)

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения.

  - Социально — экономическое состояние Бакчарского сельского поселения.

Бакчарское сельское поселение – часть центральной зоны Западно -Сибирской низменности. Площадь поселения составляет 4149,6 тыс. кв. км или 16,8 % общей площади территории Бакчарского района и по своему размеру занимает второе место среди поселений района.

На территории Бакчарского района Бакчарское сельское поселение располагается в центральной части, протянувшись полосой с юга на север от южных границ района. Поселение граничит на западе Высокоярским поселением, на севере – с Вавиловским, на востоке – с Поротниковским и Плотниковским поселениями, южная граница проходит по границе района с Новосибирской областью.

Образование Бакчарского сельского поселения связано с принятием Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Территория сельского поселения определена границами, которые установлены Законом Томской области от 09.09.2004 г. № 194-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района».

На данный момент в составе поселения насчитывается 4 населенных пункта: с. Бакчар, д. Первомайск, с. Большая Галка, с. Чернышевка. Административным центром поселения является с. Бакчар.

Характеристика населенных пунктов Бакчарского сельского поселения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Населенные пункты в составе Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Бакчар | - 6779 |
| 2 | д. Первомайск | - 73 |
| 3 | с. Большая Галка | - 555 |
| 4 | с. Чернышевка | - 377 |
| 5 | Итого | - 7784 |

Населенные пункты поселения сконцентрированы в северной части его территории и характеризуются незначительным удалением от центра поселения. Деревня Первомайск находится в 16 км от райцентра, с. Большая Галка – в 12 км, 
с. Чернышевка – в 14 км. Все населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой.

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2016 г. составила 7784 человек.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Бакчарского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. На территории поселения находится одно транспортное предприятие которое осуществляет перевозку пассажиров. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют три пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (372 единиц/1000человек  в 2015году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено концентрацией населения в районном центре с.Бакчар. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 73,797 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | Переходное | Грунтовое |
|  | Муниципальные и региональные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Томск-Бакчар-Кедровый | III | 37 | - | 37 | - | - |
| 2 | Бакчар – Большая Галка | IV | 13,259 | - | 3,359 | 9,9 | - |
| 3 | Подъезд к д.Первомайск | IV | 1,877 | - | 0,071 | 1,806 | - |
| 4 | Подъезд к с.Чернышевка | IV | 4,997 | - | 0,150 | 4,847 | - |
|  | Итого муниципальных и региональных дорог |  | 57,133 |  | 40,58 | 16,553 |  |
|  | Дороги местного значения с.Бакчар |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Целинная | V | 0,865 |  | 0,672 |  | 0,193 |
| 2 | ул.Лермонтова | V | 0,904 |  | 0,904 |  |  |
| 3 | ул.Лесная | IV | 0,228 |  |  |  | 0,228 |
| 4 | пер.Лесной | IV | 0,484 | 0,274 | 0,15 |  | 0,06 |
| 5 | пер.Мелиораторов | IV | 0,906 |  | 0,4 |  | 0,506 |
| 6 | ул.Строителей | IV | 0,451 |  |  |  | 0,451 |
| 7 | ул.Дорожная | IV | 0,731 |  |  | 0,39 | 0,341 |
| 8 | ул.Энергетиков | IV | 0,644 |  | 0,41 |  | 0,234 |
| 9 | ПМК-2 | IV | 0,042 | 0,042 |  |  |  |
| 10 | ул.Сибирская | IV | 0,297 |  |  |  | 0,297 |
| 11 | ул.Парковая | IV | 1,51 |  |  | 1,51 |  |
| 12 | ул.Гвоздева | IV | 1,499 |  |  | 0,75 | 0,749 |
| 13 | ул.Стаханова | IV | 1,48 |  |  | 0,2 | 1,28 |
| 14 | ул.Пушкина | IV | 1,46 |  |  | 0,15 | 1,31 |
| 15 | ул.Таежная | IV | 1,94 |  | 0,25 | 0,89 | 0,8 |
| 16 | ул.Пролетарская | IV | 1,847 |  | 0,42 | 0,555 | 0,872 |
| 17 | ул.Хомутского | IV | 2,29 |  | 1,92 |  | 0,37 |
| 18 | ул.Ленина | IV | 1,36 |  | 1,063 | 0,297 |  |
| 19 | ул.Советская | IV | 0,237 |  |  | 0,237 |  |
| 20 | ул.Чкалова | IV | 1,03 |  | 0,09 |  | 0,94 |
| 21 | ул.Набережная | IV | 0,429 |  |  |  | 0,429 |
| 22 | пер.Трактовый | IV | 0 |  |  |  | 0 |
| 23 | пер.Южный | IV | 1,065 |  |  |  | 1,065 |
| 24 | пер.Колхозный | IV | 1,327 |  | 0,14 | 1,187 |  |
| 25 | пер.Комсомольский | IV | 1,385 |  | 0,13 |  | 1,255 |
| 26 | пер.Дзержинского | IV | 1,53 |  | 0,28 | 0,135 | 1,115 |
| 27 | пер.Пионерский | IV | 1,18 |  | 0,56 |  | 0,62 |
| 28 | пер.Больничный | IV | 0,748 |  | 0,748 |  |  |
| 29 | пер.Логовой | IV | 0,476 |  |  |  | 0,476 |
| 30 | пер.Первомайский | IV | 0,554 |  |  |  | 0,554 |
| 31 | ул.Октябрьская | IV | 1,386 |  | 1,125 |  | 0,261 |
| 32 | ул.Гагарина | IV | 1,123 |  |  | 0,42 | 0,703 |
| 33 | ул.Красноармейская | IV | 1,13 |  |  | 0,19 | 0,94 |
| 34 | ул.Свердлова | IV | 1,202 |  |  | 0,685 | 0,517 |
| 35 | ул.Кирова | IV | 1,118 |  |  | 0,08 | 1,038 |
| 36 | ул.Кузнецова | IV | 0,986 |  |  | 0,46 | 0,526 |
| 37 | пер.Рабочий | IV | 1,886 |  |  | 1,601 | 0,285 |
| 38 | ул.Весенняя | IV | 1,07 |  |  | 1,07 |  |
| 39 | пер.Нарымский | IV | 0,603 |  |  |  | 0,603 |
| 40 | пер.Садовый | IV | 1,421 |  | 0,25 |  | 1,171 |
| 41 | пер.Молодежный | IV | 0,111 |  |  | 0,111 |  |
| 42 | пер.Северный | IV | 1,026 |  |  |  | 1,026 |
| 43 | ул.Промышленная | IV | 0,904 |  |  | 0,675 | 0,229 |
| 44 | пер.Береговой | IV | 1,673 |  |  | 0,957 | 0,716 |
| 45 | ул.Вицмана | IV | 0,529 |  |  | 0,529 |  |
| 46 | ул.Крылова | IV | 0 |  |  |  |  |
| 47 | ул.Олимпийская | IV | 0,358 |  |  |  | 0,358 |
| 48 | ул.Восточная | IV | 0,489 |  |  | 0,489 |  |
| 49 | ул.79Гв.Дивизии | IV | 0,312 |  |  |  | 0,312 |
| 50 | пер.Светлый | IV | 0,205 |  |  |  | 0,205 |
| 51 | ул. Южная | IV | 0,535 |  |  | 0,535 |  |
| 52 | ул.Калинина | IV | 1,056 |  |  | 1,056 |  |
| 53 | ул.п. Кирзавод | IV | 0,418 | 0,418 |  |  |  |
| 54 | Дорога МКР"Парковый" | IV | 1,289 |  |  | 1,289 |  |
| 55 | Автомобильная дорога | IV | 2,658 |  | 2,658 |  |  |
|  | Итого |  | 52,387 | 0,734 | 12,17 | 16,448 | 23,035 |
|  | с.Чернышевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Советская | IV | 0,446 |  |  | 0,046 | 0,4 |
| 2 | ул.Гагарина | IV | 0,525 |  |  |  | 0,525 |
| 3 | ул.Космодемьянской | IV | 0,543 |  |  | 0,28 | 0,263 |
| 4 | ул.Комсомольская | IV | 0,543 |  |  | 0,28 | 0,263 |
| 5 | ул.Ленина | IV | 0,506 |  |  | 0,506 |  |
| 6 | ул.Чапаева | IV | 0,415 |  |  | 0,105 | 0,31 |
| 7 | ул.Вицмана | IV | 0,588 |  |  | 0,34 | 0,248 |
| 8 | ул.Терешковой | IV | 0,284 |  |  | 0,284 |  |
| 9 | Пер.№1 | IV | 0,339 |  |  |  | 0,339 |
| 10 | Пер.Центральный | IV | 1,392 |  |  | 1,135 | 0,257 |
| 11 | Пер.№3 | IV | 1,109 |  |  | 1,109 |  |
| 12 | Автомобильная дорога | IV | 0,512 |  |  | 0,512 |  |
|  | Итого |  | 7,202 |  |  | 4,597 | 2,605 |
|  | д.Первомайск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Лесная | IV | 0,305 |  |  |  | 0,305 |
| 2 | ул.Советская | IV | 0,451 |  |  |  | 0,451 |
| 3 | ул.Луговая | IV | 0,536 |  |  |  | 0,536 |
| 4 | ул.Сибирская | IV | 0,413 |  |  |  | 0,413 |
| 5 | ул.Полевая | IV | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 6 | ул.Центральная | IV | 0,954 |  |  |  | 0,954 |
| 7 | пер. Лесной | IV | 0,634 |  |  |  | 0,634 |
| 8 | ул. Восточная | IV | 0,224 |  |  |  | 0,224 |
| 9 | пер. Советский | IV | 0,484 |  |  |  | 0,484 |
| 10 | пер. Школьный | IV | 0,146 |  |  |  | 0,146 |
| 11 | Автомобильная дорога | IV | 0,218 |  |  | 0,218 |  |
|  | Итого |  | 4,665 |  |  | 0,218 | 4,447 |
|  | с.Большая Галка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Молодежная | IV | 0,663 |  |  | 0,663 |  |
| 2 | ул.Парковая | IV | 1,396 | 1,033 |  | 0,363 |  |
| 3 | ул.Центральная | IV | 1,071 | 0,631 |  | 0,44 |  |
| 4 | ул.Береговая | IV | 2,293 |  |  | 2,293 |  |
| 5 | Пер.№1 | IV | 0,269 |  |  |  | 0,269 |
| 6 | Пер.№2 | IV | 0,474 |  |  |  | 0,474 |
| 7 | Пер.№3 | IV | 0,572 |  |  |  | 0,572 |
| 8 | Пер.№4 | IV | 0,077 |  |  |  | 0,077 |
| 9 | Пер.№5 | IV | 0,59 | 0,15 |  | 0,16 | 0,28 |
| 10 | Пер.№6 | IV | 0,307 |  |  |  | 0,307 |
| 11 | Пер.№7 | IV | 0,157 |  |  |  | 0,157 |
| 12 | ул.Новая | IV | 0,248 |  |  |  | 0,248 |
| 13 | Автомобильная дорога | IV | 1,426 | 0,24 | 0,97 | 0,216 |  |
|  | Итого |  | 9,543 | 2,054 | 0,97 | 4,135 | 2,384 |
|  | Итого дорог местного значения |  | 73,797 | 2,788 | 13,14 | 25,398 | 32,471 |

(В редакции постановления от 27.03.2017 №44; от 21.02.2018 №30; от 12.10.2018 №154; от 03.03.2020 №41)

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Бакчарского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 7653 | 7719 | 7784 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2812 | 2853 | 2901 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 367 | 369 | 372 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в деревянном исполнении и прилегающие территории к организациям и домам. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Томск-Бакчар-Кедровый».

На территории Бакчарского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Бакчарского сельского поселения зарегистрировано 6 Дорожно-транспортных происшествий, это на 4 меньше чем за 2014 год (10 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 17 | 10 | 6 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 2812 | 2853 | 2901 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 123,92 | 64,68 | 64,68 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 86,92 | 64,68 | 64,68 |
| -общего пользования областного значения | км | 37 | - | - |
| -общего пользования федерального значения | км | - | - | - |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Бакчарского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области от 27.07.2012г. № 14;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Бакчарского сельского поселения расположено 4 населенных пункта, в которых проживает 7784 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 4523 человек, дети до 18-летнего возраста – 1910 человек, старше трудоспособного возраста – 1640 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число родившихся | 78 | 90 | 98 | 86 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 1,02 | 1,18 | 1,27 | 1,1 |
| 3. | Число умерших | 106 | 94 | 96 | 97 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 1,38 | 1,23 | 1,24 | 1,25 |
| 5. | Естественный прирост | -28 | -4 | +2 | -11 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,14 |
| 7. | Миграционный прирост населения | +377 | +287 | +205 | +278 |
| 8. | Механический прирост | 381 | -25 | 66 | 65 |

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи  центра.

Население Бакчарского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в одном крупном населенном пункте – административном центре с. Бакчар.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Бакчарском сельском поселении составляет 140,1 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Бакчарскому сельскому поселению 20 м2/чел.

Население Бакчарского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2010 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 307297,19 | 307297,19 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.2 | - жилых зон | га | 405,54 | 621,33 |
|  | из них: -одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками | га | 258,37 | 463,99 |
|  | -малоэтажной жилой застройки с приквартирными участками | га | 130,50 | 142,87 |
|  | -малоэтажной жилой застройки с приквартирных участков |  | 10,98 | 11,76 |
|  | -малоэтажной многоквартирной жилой застройки без приквартирных участков | га | 1,57 | 2,41 |
|  | - среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 0,12 | 0,30 |
| 1.3 | - общественно-деловой застройки | га | 37,83 | 47,70 |
| 1.4 | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,14 | 16,81 |
| 1.5 | - промышленной и коммунально-складской застройки | га | 290,11 | 319,06 |
| 1.6 | - земель сельскохозяйственного использования | га | 19413,17 | 18850,22 |
| 1.7 | - прочие территории | га | 287150,40 | 287441,53 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 6202 | 6400 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 16-ти лет | % | 24,2 | 25,3 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 17-59, женщины 17-54) | % | 43,8 | 41,9 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 32,0 | 32,8 |
| 3 | Жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | 136959,9 | 266908,5 |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на одного жителя | 18,8 | 25,5 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 820 | 1207 |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 274 | 733 |
| 4.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.2.1 | - дома культуры, клубы | мест | 570 | 832 |
| 4.2.2 | - библиотеки | тыс. ед. хран. | 48,0 | 48,0 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.3.1 | Поликлиника | объект | 1 | 1 |
| 4.3.2 | Больница | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 4.4.1 | - магазины | кв. м торговой площади | 3856,7 | 3856,7 |
| 4.4.2 | - предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 |
| 4.4.3 | - предприятия бытового обслуживания населения | мест | 6 | 6 |
| 4.4.4 | бани | объект | 1 | 1 |
| 4.4.5 | гостиницы | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.5.1 | - стадион | объект | 1 | 1 |
| 4.5.2 | - спорткомплекс | объект | 1 | 1 |
| 4.5.3 | - детские площадки | объект | 3 | 6 |
| 4.5.4 | - хоккейный корт | объект | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 65,9 | 117,5 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. куб.м/сут. | - | 5,536 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут | - | 2,407 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут | - | 2,888 |
| 6.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/час | 27,87 | 54,97 |
| 6.3 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/сут. | - | 5,536 |
|  | в том числе коммунально-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | - | 2,407 |
|  | производственные | тыс. куб.м/сут. | - | 2,888 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Расход газа | тыс.куб.м/ год | - | - |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии - всего | Млн. кВтч/год | - | 13,95 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка - всего | тыс. кВт | - | 2,62 |
| 6.6 | Телефонная связь |  |  |  |
|  | Потребность в телефонах | шт. | 2226 | 2226 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7.1 | Защитные сооружения – всего | объект | - | 1 |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | - | 1,92 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Бакчарского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 7801 | 7834 | 7884 | 7935 | 7984 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2925 | 2949 | 2971 | 2992 | 3023 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 374 | 376 | 376 | 377 | 378 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Всего |  |
|  | Ремонт автодороги с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Октябрьская, Пролетарская, Хомутского, Лермонтова, Целинная, Таежная и пер. Колхозный, Дзержинского, Пионерский, Больничный, Мелиораторов, Лесной всего 998м2. | 2016 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | 2017 г. | 7647,276 | 402,488 | 8049,764 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар: ул.Целинная пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная) пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | 2018 г. | 8322597,91 | 438031,47 | 8760629,38 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский) ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова) пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.) переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | 2019 г. | 6997,2 968,1 1182,8 Фед. бюд. 778,5 Обл. бюд. 118,2 Фед. бюд. 792,0 Обл. бюд. 119,5 | 368,3 50,9 62,3 68,3 63,2 | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесной до пер.Мелиораторов) -250 м. пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м) ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м пер.Больничный (от ул.Таежная в сторону ул.Советская) - 427 метров переулок Центральный (от ул.Гагарина в сторону ул.Комсомольской – 255 м., от ул.Чапаева до ул.Вицмана – 154 м.), переулк №3 ( от ул.Комсомольской в сторону ул.Советской – 223,2 м.) в с.Чернышевка ул.Береговая (от пер.№2 до пер.№4) и переулок №4 в с.Большая Галка – 537 метров переулок №4 в с.Большая Галка – 60 метров | 2020 г | 4673,436 1649,66521 3238,87908 612,22711 622,485 185,69409 | 723,20993 255,28417 170,46732 226,65161 231,010,5 68,74551 | 5396,646 1904,94938 3409,3464 838,87872 853,495,5 254,4396 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Лермонтова ( от пер.Лесной до пер.Трактовый) – 337 м. пер. Больничный 133 метра ул.Пушкина 945 метров ул.79 Гвардейской Дивизии 257 метров ул. Кузнецова ( от пер.Рабочий до пер. Нарымский 440,2 метра | 2021 г. | 1836,524 1146,913 2924,850 1369,703 1490,017 | 93,840 58,603 119,202 | 1930,364 1205,516 3044,052 1369,703 1490,017 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар, ул.Таежная 1090 метра | 2022 г. | 4761441,05 | 250602,16 | 5012043,21 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | 2022-2023 г. | 4086476,89 | 215077,73 | 4301554,62 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Стаханова 1480 метров | 2023 г. | 12655300,97 | 666068,5 | 13321369,47 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Красноармейская 670 метров | 2023 г. | 4368048,28 | 229925,6 | 4597973,88 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар по ул. Красноармейская (от дома №47 до ул. Калинина) 430 метров | 2024г | 1228592,22 | 64662,75 | 1293254,97 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар по ул. Советская (от пер. Трактовый до дома №30) 740 метров |  | 12648861,06 | 665729,52 | 13314590,58 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар по пер. Трактовый (от ул Советская до дома №25) 65 метров |  | 1007144,88 | 53007,74 | 1060152,62 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар по пер Светлый 205 метров | 2025 г. | 2345873,00 | 123467,00 | 2469340,00 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар по ул. Олимпийской 358 метров |  | 3332553,00 | 129587,00 | 3462140,00 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар по Кирова 1118 метров |  | 3365094,00 | 177111,00 | 3542205,00 | администрация сельского поселения |

(В редакции постановления от 24.10.2016 №259, от 15.11.2016 №285, от 27.03.2017 №44, от 05.04.2017 №48; от 02.10.2017 №154; от 21.02.2018 №30; от 12.10.2018 №154; от 21.02.2019 №48; от 06.11.2019 №206; от 03.03.2020 №41; от 19.10.2020 №171; от 03.03.2021 №43; от 08.11.2022 №215;  от 25.01.2024 №21;от 12.11.2024 №174)

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия |  | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет | Всего | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
|  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги |  | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 7811,416 | 411,416 |  | 8222,547 | 8222,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | V | 2593,25 | 7647,276 |  | 402,488 | 8049,764 |  | 8049,764 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул.Целинная пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная) пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | V | 672 | 8322597,91 |  | 438031,47 | 8760629,38 |  |  |  | 8760629,38 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский) ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова) пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.) переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | V | 1045 376,5 208 585 730 | 6997,2 968,1 1182,8 Фед. бюд. 778,5 Обл. бюд. 118,2 Фед. бюд. 792,0 Обл. бюд. 119,5 |  | 368,3 50,9 62,3 68,3 63,2 | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 |  |  |  |  | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 |  |  |  |
| 5 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесной до пер.Мелиораторов) -250 м. пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м) ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м пер.Больничный (от ул.Таежная в сторону ул.Советская) - 427 метров переулок Центральный (от ул.Гагарина в сторону ул.Комсомольской – 255 м., от ул.Чапаева до ул.Вицмана – 154 м.), переулк №3 ( от ул.Комсомольской в сторону ул.Советской – 223,2 м.) в с.Чернышевка ул.Береговая (от пер.№2 до пер.№4) и переулок №4 в с.Большая Галка переулок №4 в с.Большая Галка – 60 метров | V IV | 455 метров 750 427 632,2 537 60 | 4673,436 1649,66521 3238,87908 612,22711 622,485 185,69409 |  | 723,20993 255,28417 170,46732 226,65161 231,0105 68,74551 | 5396,646 1904,94938 3409,3464 838,87872 853,4955 254,4396 |  |  |  |  |  | 5396,646 1904,94938 3409,3464 838,87872 853,4955 254,4396 |  |  |
| 6 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Лермонтова ( от пер.Лесной до пер.Трактовый) – 337 м. пер. Больничный 133 метра ул.Пушкина 945 метров ул. Кузнецова ( от пер.Рабочий до пер. Нарымский 440,2 метра ул.79 Гвардейской Дивизии 257 метров | IV | 337 метров 133 метра 945 метров 440 Метров 257 метров | 1836,524 1146,913 2924,850 1490,017 1369,703 |  | 93,840 58,603 119,202 | 1930,364 1205,516 3044,052 1490,017 1369,703 |  |  |  |  |  |  | 1930,364 1205,516 3044,052 1490,017 1369,703 | 23235,653 5012043,21 4301554,62 13321369,47 |
| 7 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар, ул.Таежная 1024 метра | IV | 1024 | 4761441,05 |  | 250602,16 | 5012043,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | IV | 1100 | 4086476,89 |  | 215077,73 | 4301554,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул. Стаханова 1480 метров | IV | 1480 | 12655300,97 |  | 666068,5 | 13321369,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул. Красноармейская 1100 метров | IV | 1100 | 6179575,59 |  | 325269,14 | 6504844,74 |  |  |  |  |  |  |  | 6504844,74 |
| 11 | Ремонт автодороги 2024 год |  | с.Бакчар: по ул Красноармейская (от дома №47 до ул. Калинина) 1130 метров | IV | 430 метров | 1228592,22 |  | 64682,75 | 1293254,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1293254,97 |
| 12 | Ремонт автодороги 2024 год |  | с.Бакчар: по ул.Советская (от пер. Трактовый до дома №30) 2658 метров | IV | 740 метров | 12648861,06 |  | 665729,52 | 13314590,58 |  |  |  |  |  |  |  | 13314590,58 |
| 13 | Ремонт автодороги 2024 год |  | с.Бакчар: по пер. Трактовый )от ул.Советская до дома №25) 2658 метров | IV | 65 метров | 1007144,88 |  | 53007,74 | 1060152,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1060152,62 |
| 14 | Ремонт автодороги 2025 год |  | с.Бакчар: по пер. Светлый 205 метров | IV | 205 метров | 2345873,00 |  | 123467,00 | 2469340,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2469340,00 |
|  |  |  | с.Бакчар: по ул.Олимпийской 358 метров | IV | 358 метров | 3332553,00 |  | 129587,00 | 3462140,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3462140,00 |
|  |  |  | с.Бакчар: по ул. Кирова 1118 метров | IV | 1118 метров | 3365094,00 |  | 177111,00 | 3542205,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3542205,00 |

(В редакции постановления от 24.10.2016 №259, от 15.11.2016 №285, от 27.03.2017 №44, от 05.04.2017 №48; от 02.10.2017 №154; от 21.02.2018 №30; от 12.10.2018 №154; от 21.02.2019 №48; от 06.11.2019 №206; от 03.03.2020 №41; от 03.03.2021 №43; от 08.11.2022 №215;  от 25.01.2024 №21; от 12.11.2024 №174)

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия |  | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м |  | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2025 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги |  | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 8222,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. инфраст. |
| 2 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | V | 2593,25 |  |  |  | 8049,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 3 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул.Целинная пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная) пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | V | 672 |  |  |  |  |  | 8769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 4 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский) ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова) пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.) переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | V | 1045 376,5 208 585 730 |  |  |  |  |  |  | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 5 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесной до пер.Мелиораторов) -250 м. пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м) ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м пер.Больничный (от ул.Таежная в сторону ул.Советская) - 427 метров переулок Центральный (от ул.Гагарина в сторону ул.Комсомольской – 255 м., от ул.Чапаева до ул.Вицмана – 154 м.), переулк №3 ( от ул.Комсомольской в сторону ул.Советской – 223,2 м.) в с.Чернышевка ул.Береговая (от пер.№2 до пер.№4) и переулок №4 в с.Большая Галка переулок №4 в с.Большая Галка – 60 метров | V IV | 2861,2 метр |  |  |  |  |  |  |  |  | 12657,7556 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 6 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Лермонтова ( от пер.Лесной до пер.Трактовый) – 337 м. пер. Больничный 133 метра ул.Пушкина 945 метров | IV | 337 метров 133 метра 945 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2555,970 1596,208 4773,097 |  | 23235,653 4301554,62 13321369,47 |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 7 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар, ул.Таежная 1024 метра | IV | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 8 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | IV | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 9 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар ул. Стаханова 1480 метров | IV | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 10 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар: ул. Кузнецова ( от пер.Рабочий до конца улицы) – 510 метров ул.79 Гвардейской Дивизии – 312 метров | IV | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490,017 1369,703 |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 11 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодороги с.Бакчар по ул. Красноармейская (от дома №47 до ул. Калинина) 430 метров | IV | 1130м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1293254,97 |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 12 | Ремонт автодороги |  | Ремонт автодорог с.Бакчар по ул. Советская (от пер.Трактовый до дома №30) 740м | IV | 2658м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13314590,58 |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 13 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар по пер. Трактовый (от ул. Советская до дома №25) 65м | IV | 2658м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060152,62 |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 14 | Ремонт автодороги |  | с.Бакчар по пер. Светлый 205м | IV | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469340,00 |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
|  |  |  | с.Бакчар по ул.Олимпийской 358м | IV | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3462140,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.Бакчар по ул Кирова 1118м | IV | 1118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3542205,00 |  |  |  |  |  |

(В редакции постановления от 24.10.2016 №259, от 15.11.2016 №285, от 27.03.2017 №44, от 05.04.2017 №48; от 02.10.2017 №154; от 21.02.2018 №30; от 12.10.2018 №154; от 21.02.2019 №48; от 06.11.2019 №206; от 03.03.2020 №41; от 19.10.2020 №171; 03.03..2021 №43; от 08.11.2022 №215;  от 25.01.2024 №21; от 12.11.2024 №172)

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения.