Администрация БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| # 24.10.2016 | # с. Бакчар | # № 259 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в программу

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

Бакчарского сельского поселения

Бакчарского района Томской

области на период 2016 - 2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», администрация Бакчарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Бакчарского сельского поселения  от 29.07.2016 №172 « Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы» - далее Программа, внести следующие изменения:

1) В преамбуле постановления слова «администрация Бакчарского сельского поселения» исключить.

2) Пункт 5.2 Программы «Мероприятия по развитию сети дорог поселения» изложить в новой редакции: «В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги (ремонт) с.Бакчар пер. Мелиораторов, ул.Лермонтова, ул.Целинная | 2017 г. | 7563,15 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар пер. Колхозный 1100 метров | 2018 г. | 3 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар пер. Рабочий 800 метров | 2019 г. | 2 100,0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар пер. Пионерский 544 метра | 2020 г. | 1 200,0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар ул. Калинина 1050 метров | 2021 г. | 3 100.0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар, пер. Дзержинского 1000 метров | 2022 г. | 3 200,0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | 2023 г. | 3 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар ул. Стаханова 1500 метров | 2024 г. | 4 400,0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Бакчар ул. Красноармейская 1100 метров | 2025 г. | 3 300,0 | администрация сельского поселения |

».

3) Пункт 7 Программы «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.» считать пунктом 6.

4) Пункт 6 Программы «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.» изложить в новой редакции: «Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с.Бакчар пер. Мелиораторов, ул.Лермонтова, ул.Целинная | V | 1092 | 7563,15 |  | 7563,15 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар пер. Колхозный | V | 1100 | 3 300,0 |  | 3 300,0 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар пер. Рабочий | V | 800 | 2 100,0 |  |  | 3300 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар пер. Пионерский | V | 544 | 1 200,0 |  |  |  | 2000 |  |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Калинина | V | 1050 | 3 100,0 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар, пер. Дзержинского | V | 1000 | 3 200,0 |  |  |  |  |  | 14 200,0 |
| 7 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Гагарина | V | 1100 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Стаханова | V | 1500 | 4 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Красноармейская | V | 1100 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |

».

5) Пункт 7 Программы «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.»  изложить в новой редакции: «График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2025 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с.Бакчар пер. Мелиораторов, ул.Лермонтова, ул.Целинная | V | 1092 |  |  | 7563,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар пер. Колхозный | V | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар пер. Рабочий | V | 800 |  |  |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар пер. Пионерский | V | 544 |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Калинина | V | 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар, пер. Дзержинского | V | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 200,0 |  | администрация сельского поселения |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |  |
| 7 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Гагарина | V | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Стаханова | V | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Бакчар ул. Красноармейская | V | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |  |

».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению на  сайте администрации Бакчарского сельского поселения.

И.о. Главы Бакчарского сельского поселения                                                И.А. Пирогов