АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| # 30.03.2011 | # с. Бакчар | # № 34 |
| --- | --- | --- |

| О проведении комплекса весенне- летних работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Бакчарского сельского поселения в 2011 году |  |
| --- | --- |

В связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства, руководствуясь Законом Томской области от 15.08.2002 года №61 «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» (в ред. Кодекса Томской области об административных правонарушениях от 26.12.2008 №295-ОЗ), решением Совета Бакчарского сельского поселения от 14.04.2006 года №12 «О правилах благоустройства, обеспечению чистоты и порядка на территории населенных пунктов Бакчарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 01 апреля по 01 июня текущего года двухмесячник по благоустройству населенных пунктов Бакчарского сельского поселения.

- Создать комиссию по подведению итогов двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов Бакчарского сельского поселения (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территорий Бакчарского сельского поселения на 2011 год (приложение 2).

- Рекомендовать коллективам организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории Бакчарского сельского поселения, а также жителям населенных пунктов, в установленные сроки принять активное участие по уборке дров, очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий, усадеб и скверов, ремонте дорог, тротуаров и переездов, ликвидации раскопок, обновлении фасадов зданий, малых архитектурных форм, озеленении.

- Руководителям организаций, частным предпринимателям, владельцам усадеб предписывается в срок:

-  до 05 апреля 2011 года убрать мусор, дрова, строительные материалы и т.д. с

обочин дорог и водосбросных канав на прилегающих территориях для

беспрепятственного движения талых вод;

- до 10 апреля 2011 года очистить оголовки водопропускных труб и мостиков

частных подъездов от льда и снега для предотвращения подтопления;

- до 01 мая 2011 года убрать с прилегающих территорий дрова, строительные

материалы, мусор и т.д.;

- до 01 июня 2011 года привести в надлежащий вид заборы, фасады зданий и

домов, отремонтировать частные подъездные пути;

- в период весенне-осеннего благоустройства следить за санитарным состоянием придомовых участков, производить регулярную уборку и скашивание сорной травы на прилегающих территориях.

- Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории Бакчарского сельского поселения, частным предпринимателям, а также жителям населенных пунктов, планирующим  проведение строительных и ремонтных работ, предусмотреть места складирования строительных материалов на территориях своих организаций, придомовых участках.

- Установить единый санитарный день по благоустройству и санитарной очистке территорий — один раз в неделю по пятницам.

- Усилить контроль за соблюдением соответствующих нормативно-правовых актов в сфере благоустройства.

- Отменить постановление Главы Бакчарского сельского поселения №16 от 05.04.2010 года «О проведении комплекса весенне-летних работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Бакчарского сельского поселения в 2010 году».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по благоустройству Администрации Бакчарского сельского поселения (Ревера С.П.).

| Глава Бакчарского сельского поселения | С.М.Приколота |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

Главы Бакчарского

сельского поселения

от 30.03.2011 г. № 34

СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приколота С.М. - Глава Бакчарского сельского поселения — председатель комиссии.

Ревера С.П. - ведущий специалист по благоустройству — заместитель председателя  комиссии.

Пирогов И.А. - ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом и земельному контролю — секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Дмитриева С.В. - специалист 2 категории по работе с населением с. Большая Галка.

Медведева О.И. - специалист 2 категории по работе с населением с. Чернышевка.

Приложение 2

к постановлению

Главы Бакчарского

сельского поселения

от 30.03.2011 г. № 34

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территорий

Бакчарского сельского поселения на 2011 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем работ | Примерные затраты, руб | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Закрепление территорий поселния за организациями, предприятиями, предпринимателями и владельцами усадеб для обеспечения чистоты и порядка. | апрель | терр-ия поселения |  | Адм-ция поселения |
| 2. | Организация сходов граждан по выпасу скота. | апрель, май | 3 н.п. |  | Адм-ция поселения |
| 3. | Организация помощи населению по вывозу мусора в период двухмесечника по благоустройству. | апрель, май | по заявкам |  | Адм-ция поселения |
| 4. | Привлечение депутатов Бакчарского сельского поселения к контролю за содержанием и благоустройством территорий своих избирательных округов. | в течении всего года |  |  | Глава Бакчарского с/п |
| 5. | Проведение конкурса по благоустройству среди организаций, предпринимателей и владельцев усадеб. | апрель-сентябрь |  |  | Адм-ция поселения, Совет поселения |
| 6. | Оказание помощи инициативным гражданам (улицам, кварталам и т.д.) в сфере благоустройства и содержания территорий. | в течении всего года |  |  | Адм-ция поселения |
| 7. | Освещение в СМИ мероприятий в сфере благоустройства. | в течении всего года |  |  | Адм-ция поселения |
| 8. | Работа с населением по вопросам благоустройства. | в течении всего года |  |  | Адм-ция поселения |
| 9. | Проведение сходов граждан по решению вопросов благоустройства территорий. | в течении всего года |  |  | Адм-ция поселения |
| 10. | Общественные работы с привлечением населения и учащихся. | июнь-август | чел. |  | Адм-ция поселения |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 11. | Скашивание травы придомовых территорий, территорий прилегающих к предприятиям, организациям, торговым точкам и т.д. | 2 и 3 квартал |  |  | владельцы усадеб, руководители и предприниматели |
| 12. | Скашивание травы придорожной полосы, пустырей, газонов. | 2, 3 квартал |  |  | С.П. Ревера |
| 13. | Посадка саженцев деревьев и кустарников: - с. Бакчар; - с. Чернышевка; - с. Большая Галка. | 2, 4 квартал | 100 шт. 50 шт. 50 шт. |  | С.П. Ревера, О.И. Медведева, С.В. Дмитриева |
| 14. | Проведение субботников по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения. | ежемесячно |  |  | С.П. Ревера |
| 15. | Единый санитарный день по уборке придомовых территорий, территорий прилегающих к предприятиям, организациям, торговым точкам и т.д. | еженедельно по пятницам |  |  | владельцы усадеб, руководители и предприниматели |
| 16. | Проведение рейдов по благоустройству поселения, выявления несанкционированных свалок. | не реже одного раза в месяц |  |  | С.П. Ревера |
| 17. | Подрезка тополей, спиливание сухостойных деревьев. | 3 квартал | шт. |  | С.П. Ревера |
| 18. | Проведение работ по содержанию пожарных водоемов (улучшение подъездов, углубление дна в местах забора воды). | 3 квартал | 5 шт. | 15000 | С.П. Ревера |
| Содержание пастбищ |  |  |  |  |  |
| 19. | Очистка территорий пастбищ от мусора и старой сухостойной травы, боронование. | 2 квартал |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 20. | Монтаж недостающего фонарного провода по пер. Больничный. | 1, 2 квартал | 250 м | 4000 | С.П. Ревера |
| 21. | Установка дополнительного фонаря ДРЛ на пер. Больничном. | 1, 2 квартал | 1 шт. | 200 | С.П. Ревера |
| 22. | Монтаж недостающего фонарного провода по ул. Пушкина. | 1, 2 квартал | 200 м | 3200 | С.П. Ревера |
| 23. | Установка дополнительных фонарей ДРЛ на ул. Пушкина (БР 11-11). | 1, 2 квартал | 2 шт. | 400 | С.П. Ревера |
| 24. | Монтаж недостающего фонарного провода по ул. Лесная. | 1, 2 квартал | 650 м | 10400 | С.П. Ревера |
| 25. | Установка дополнительных фонарей ДРЛ на ул. Лесная, пер. Лесной. | 1, 2 квартал | 5 шт. | 1000 | С.П. Ревера |
| 26. | Монтаж недостающего фонарного провода по ул. Строителей. | 1, 2 квартал | 250 м | 4000 | С.П. Ревера |
| 27. | Установка дополнительных фонарей ДРЛ на ул. Строителй. | 1, 2 квартал | 2 шт. |  | С.П. Ревера |
| 28. | Монтаж недостающего фонарного провода по ул. Целинная. | 1, 2 квартал | 100 м | 1600 | С.П. Ревера |
| 29. | Установка дополнительных фонарей ДРЛ на ул. Целинная. | 1, 2 квартал | 2 шт. |  | С.П. Ревера |
| 30. | Монтаж недостающего фонарного провода по ул. Весенняя. | 1, 2 квартал | 200 м | 3200 | С.П. Ревера |
| 31. | Установка дополнительных фонарей ДРЛ на ул. Весенняя. | 1, 2 квартал | 3 шт. |  | С.П. Ревера |
| 32. | Монтаж недостающего фонарного провода по ул. Весенняя (детская площадка) | 1, 2 квартал | 50 м | 800 | С.П. Ревера |
| 33. | Установка дополнительного фонаря ДРЛ на ул. Весенняя (детская площадка). | 1, 2 квартал | 1 шт. |  | С.П. Ревера |
| 34. | Монтаж недостающего фонарного провода, замена аварийного провода по ул. Ленина. | 2, 3 квартал | 2*750 м | 24000 | С.П. Ревера |
| 35. | Установка фонарей ДРЛ-150 по ул. Ленина. | 2, 3 квартал | 14 шт. | 2100 | С.П. Ревера |
| 36. | Замена фонарей ДРЛ-150 на ЖКУ по ул. Октябрьская. | 2, 3 квартал | 14 шт. | 44100 | С.П. Ревера |
| 37. | Установка приборов учета и управления уличным освещением на БР-13-17 (Южный). | 2, 3 квартал | 1 учет | 5000 | С.П. Ревера |
| 38. | Монтаж недостающего фонарного провода по ул. Южная. | 2, 3 квартал | 500 м | 8000 | С.П. Ревера |
| 39. | Установка фонарей ЖКУ на ул. Южная. | 2, 3 квартал | 4 шт. | 12600 | С.П. Ревера |
| 43. | Установка приборов учета и управления уличным освещением на БР-12-1 (Энергетиков). | 2, 3 квартал | 1 учет | 5000 | С.П. Ревера |
| 44. | Установка фонарной опоры по ул. Хомутского у пер. Дзержинский. | 2, 3 квартал | 1 шт. | 3000 | С.П. Ревера |
| 45. | Монтаж фонарного провода по ул. Хомутского от линии БР-13-15 к пер. Дзержинского | 2, 3 квартал | 2*60 м | 1840 | С.П. Ревера |
| 46. | Монтаж фонарного провода по ул. Хомутского от линии БР-11-9 к пер. Дзержинского. | 2, 3 квартал | 2*100 м | 3200 | С.П. Ревера |
| 47. | Переустановка металлических фонарных опор по ул. Ленина. | 2, 3 квартал | 5 шт. | 15000 | С.П. Ревера |
|  | Всего по ул. освещению |  |  | 152640 |  |
| Содержание и ремонт дорог |  |  |  |  |  |
| 48. | Очистка придорожных канав и водопропускных труб от снега. | 2 квартал | по необходимости |  | С.П. Ревера |
| 49. | Ямочный ремонт струйно-инъекционным методом ул. Целинная, Лермонтова. | 2 квартал | 1500 м |  | С.П. Ревера |
| 50. | Ремонт гравированного покрытия пер. Мелиораторов. | 2, 3 квартал | 400 м |  | С.П. Ревера |
| 51. | Капитальный ремонт дорожного полотна по пер. Дзержинского. | 2, 3 квартал | 1060 м | 1.000.000 р. | С.П. Ревера |
| 52. | Оканавливание дорожного полотна по ул. Целинная от пер. Трактового до дома №24 | 2 квартал | 150 м |  | С.П. Ревера |
| 53. | Оканавливание дорожного полотна на ул. Пушкина от пер. Пионерского до дома №49 | 3 квартал | 160 м |  | С.П. Ревера |
| 54. | Укладка водопропускной трубы по ул. Стаханова и Гвоздева (начало). | 3 квартал | 2 шт. |  | С.П. Ревера |
| 55. | Оканавливание дорожного полотна по пер. Садовый от ул. Весенняя в сторону ул. Крылова. | 2 квартал | 150 м |  | С.П. Ревера |
| 56. | Очистка водосбросной канавы с вывозом по ул. Октябрьская у пер. Северный. | 2 квартал | 150 м |  | С.П. Ревера |
| 57. | Очистка дорог от снега, грейдерование и профилирование дорог согласно мун. контракта № от 2011 г. | В течении года | 60,4 км 52 км | 499261,60 | С.П. Ревера |
| Устройство территорий и пешеходных дорожек. |  |  |  |  |  |
| 58. | Расчистка и уборка территории бывшего клуба СХТ под детскую площадку. | 2 квартал | 2000 м2 |  | С.П. Ревера |
| 59. | Устройство детских игровых площадок. | 2,3 квартал | 4 шт. |  |  |
| 60. | Ремонт пешеходного тротуара проходящего через парк. | 3 квартал | 350 м | 4000 | С.П. Ревера |
| 61. | Устройство пешеходной дорожки от магазина «Лига-маркет» до ул. Пушкина. | 3 квартал | 150 м |  |  |
| Содержание кладбищ, мест захоронений и памятников. |  |  |  |  |  |
| 62. | Проведение субботников по очистке кладбищ от мусора. | апрель май |  |  | С.П. Ревреа С.В. Дмитриева О.И. Медведева |
| 63. | Скашивание травы на территориях кладбищ. | июнь - сентябрь | 5 га |  | С.П. Ревреа С.В. Дмитриева О.И. Медведева |
| 64. | Укладка водопропускной трубы и профилирование дороги на территории кладбища с.Бакчар. | июнь | 200 м | 30000 | С.П. Ревера |
| 65. | Косметический ремонт памятников ВОВ в с. Бакчар, с. Чернышевка и Большая Галка. | апрель-май | 3 |  | Адм-ция поселения |
| Содержание свалок ТБО. |  |  |  |  |  |
| 66. | Укладка водопропускной трубы и профилирование подъездной дороги к свалке ТБО с. Большая Галка, установка указателя. | июнь | 300 м |  | С.П. Ревера |
| 67. | Профилирование подъездной дороги к свалке ТБО с. Чернышевка, установка указателя | июль | 150 м |  | С.П. Ревера |