Администрация БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| # 05.04.2017 | # с. Бакчар | # № 48 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в программу

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Бакчарского сельского поселения

Бакчарского района Томской

области на период 2016 - 2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», администрация Бакчарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В наименовании постановления Администрации Бакчарского сельского поселения от 29.07.2016 №172 "Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы" исключить слово "систем".

- В пункте 1 постановления слово "систем" исключить.

- В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Бакчарского сельского поселения  от 29.07.2016 №172 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы» - далее Программа, внести следующие изменения:

1) В паспорте программы слово "систем" по тексту исключить.

2) В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:"

| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2016 г. – 8222547,52 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 7811416,59 из местного 411130,93 Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

".

3) Пункт 5.2 Раздела 5 «Мероприятия по развитию сети дорог поселения» изложить в новой редакции:

«5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Всего |  |
|  | Ремонт автодороги с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Октябрьская, Пролетарская, Хомутского, Лермонтова, Целинная, Таежная и пер. Колхозный, Дзержинского, Пионерский, Больничный, Мелиораторов, Лесной всего 998м2. | 2016 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул.Пролетарская, ул.Хомутского, | 2017 г. | 7198,636 | 360,0 | 7558,636 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар пер. Колхозный 1100 метров | 2018 г. |  | 3 300,0 | 3 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар пер. Рабочий 460 метров | 2019 г. |  | 2 100,0 | 2 100,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар пер. Пионерский 544 метра | 2020 г. |  | 1 200,0 | 1 200,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Калинина 1050 метров | 2021 г. |  | 3 100.0 | 3 100.0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар, пер. Дзержинского 1000 метров | 2022 г. |  | 3 200,0 | 3 200,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | 2023 г. |  | 3 300,0 | 3 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Стаханова 1500 метров | 2024 г. |  | 4 400,0 | 4 400,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Красноармейская 1100 метров | 2025 г. |  | 3 300,0 | 3 300,0 | администрация сельского поселения |

».

4) Раздел 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции:

«6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | 8222,547 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул.Пролетерская, ул.Хомутского | V | 1457 | 7198,636 | 360,0 | 7558,636 |  | 7558,636 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Колхозный | V | 1100 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  | 3 300,0 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Рабочий | V | 460 |  | 2 100,0 | 2 100,0 |  |  |  | 2 100,0 |  |  |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Пионерский | V | 544 |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Калинина | V | 1050 |  | 3 100,0 | 3 100,0 |  |  |  |  |  | 17 300,0 |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Бакчар, пер. Дзержинского | V | 1000 |  | 3 200,0 | 3 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Гагарина | V | 1100 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Стаханова | V | 1500 |  | 4 400,0 | 4 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Красноармейская | V | 1100 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |

».

5)  Раздел 7 Программы «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения»  изложить в новой редакции:

«7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2025 |  |  |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 8222,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 2 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Пролетерская, ул.Хомутского | V | 1457 |  |  | 7558,636 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Колхозный | V | 1100 |  |  |  |  | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Рабочий | V | 460 |  |  |  |  |  | 2 100,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Пионерский | V | 544 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Калинина | V | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 300,0 |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Бакчар, пер. Дзержинского | V | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Гагарина | V | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Стаханова | V | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Красноармейская | V | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |

».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению на  сайте администрации Бакчарского сельского поселения.

Глава Бакчарского сельского поселения                                                Е.И. Махнев