СОВЕТ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

10.04.13 г.				      с. Бакчар					   №11

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

территорий Бакчарского сельского поселения   на 2013 год

В соответствии с п. !9 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", в силу положений статей 7,21,165 Бюджетного кодекса РФ, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 года №180 н., в соответствии ст. 36 Жилищного кодекса РФ и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491, Устава  муниципального образования  «Бакчарское сельское поселение»,

Совет Бакчарского сельского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территорий Бакчарского сельского поселения на 2013 год, согласно приложению № 1;

- Опубликовать данное решение на официальном сайте МО «Бакчарское сельское поселение».

- Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета Бакчарского сельского поселения Шамову Е.В.

Председатель Совета

Бакчарского сельского поселения                                                                     Е.В. Шамова

Глава  Бакчарского

сельского поселения                                                                                            Е.И.Махнев

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Совета Бакчарского                                                                                                                                     Глава Бакчарского

сельского поселения                                                                                                                                                            сельского поселения

___________ Е.В. Шамова                                                                                                                                                    ___________ Е.И.Махнев

«___» ___________ 2013 года                                                                                                                                              «___» ___________ 2013 года

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территорий

Бакчарского сельского поселения на 2013 год.

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Объем работ | Примерные затраты, руб |  | Примечание | Ответственные |  |  | Отметка о исполнении | Затраченные средства, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация уборки территорий поселения за организациями, предприятиями, предпринимателями для обеспечения чистоты и порядка. | апрель |  | бесхозные терр-ии поселения | 0 |  |  | Глава Бакчарского с/п, Совет поселения |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация сходов граждан по выпасу скота (по оплате пастухам) | апрель, май |  | 3 населенных пункта |  |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Организация помощи населению по вывозу мусора в период двухмесячника по благоустройству. | апрель, май |  | Централизованно, согласно графика. | 10.000,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Привлечение депутатов Бакчарского сельского поселения к контролю за содержанием и благоустройством территорий своих избирательных округов. | в течении всего года |  | 4 населенных пункта | 0 |  |  | Глава Бакчарского с/п, председатель Совета БСП. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведение конкурса по благоустройству среди организаций, предпринимателей и владельцев усадеб. Обнародовать результаты конкурса в районной газете и на сайте поселения. | апрель-сентябрь |  |  |  |  |  | Адм-ция поселения, Совет поселения |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Освещение в СМИ мероприятий в сфере благоустройства. | в течении всего года |  |  | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Работа с населением по вопросам благоустройства. | в течении всего года |  |  | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Проведение сходов граждан по решению вопросов благоустройства территорий. | в течении всего года |  |  | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Общественные работы с привлечением населения и учащихся. | июнь-август |  | 25 чел. | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по организации: | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Скашивание травы придомовых территорий, территорий прилегающих к предприятиям, организациям, торговым точкам и т.д. | 3 квартал |  |  | Средства владельцев усадеб, организаций |  |  | владельцы усадеб, руководители , предприниматели |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Скашивание травы придорожной полосы, пустырей, газонов. | 3 квартал |  |  | 5.000,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Посадка саженцев деревьев и кустарников: - с. Бакчар; - с. Чернышевка у клуба; - с. Большая Галка. | 2, 4 квартал |  | шт. | 0,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения. | ежемесячно |  | по мере выявления | 10.000,00 |  | Определение суда от 07.12.12. Исполнить до 15.05.13. | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Единый санитарный день по уборке придомовых территорий, территорий прилегающих к предприятиям, организациям, торговым точкам и т.д. | еженедельно по пятницам |  | 29 дн. | Средства владельцев усадеб, организаций |  |  | владельцы усадеб, руководители и предприниматели |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение рейдов по благоустройству поселения, выявление несанкционированных свалок. | не реже одного раза в месяц |  | 6 рейдов | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Подрезка тополей, спиливание сухостойных деревьев. | 2, 3 квартал |  |  | 0,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по природоохране: | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка территорий пастбищ от мусора и старой сухостойной травы, боронование. |  |  |  | 0,00 |  |  | Админ-ия Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах поселения. | В течении всего года |  | По необходимости | 0,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ул. освещению | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка придорожных канав и водопропускных труб от снега. | 2 квартал |  | по необходимости |  |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в с. Бакчар(ул.Целинная, ул.Лермонтова,ул.Хомутского, ул.Ленина, ул.Октябрьская,пер.Мелиораторов и устройству искусственных неровностей «лежачий полицейский» по ул.Хомутского | 2 квартал |  | 1500 м 4шт. | 1.200.000,0 |  | решение суда от 23.08.11 г.№2-180/2011 | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт дорожного покрытия: с.Бакчар ул.Парковая(от пер.Трактового до пер.Пионерского) с.Бакчар пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таежная, от ул.Чкалова до ул.Советская) с.Бакчар ул.Таежная (от.пер.Пионерского до пер.Дзержинского) | 2,3 квартал |  |  | 418.000,00 |  | Решение суда от 17.08.2012г№2-216/2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Очистка дорог от снега, грейдерование и профилирование дорог согласно муниципального контракта № 016500003713000001-0100372-01 от 04.02.2013г. | В течении года |  | 60,4 км 52 км | 818.400,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Очистка дорог от снега, грейдерование и профилирование дорог согласно прямых договоров с организациями и ИП | В течении года |  | 60,4 км 52 км | 174.000,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по дорогам: | 2.610.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство территорий и пешеходных дорожек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство тротуара по ул.Хомутского и пер.Трактовому с.Бакчар | 2, 3 квартал |  | 1.5 км | 38.000,00 |  | Решение суда от 23.08.11г.№2-180/2011 | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по устройству территорий: | 38.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов (оканавливание, устройство водопропускных труб , планировка площадок , отсыпка щебнем ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Бакчар: ул. Пролетарская, д. 61 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пер. Трактовый, д. 17 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пер. Садовый, д. 5, 7 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Ленина, д. 33 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ленина, д. 32, 34 |  | 2, 3 квартал |  |  |  | 1045234,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Хомутского, д. 42, 44 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Хомутского, д. 46 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Хомутского, д. 49 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Хомутского, д. 64 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Октябрьская, д.60 |  | 2, 3 квартал |  |  |  | 1.211.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пер.Колхозный, д.1 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.Целинная , д.1,3,5,7 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Парковая , д.55 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул.Хомутского , д.33 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул.Ленина , д.65,67 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Октябрьская , д.37 |  | 2, 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ремонту: |  | 2.256.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание кладбищ, мест захоронений и памятников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение субботников по очистке кладбищ от мусора. | апрель, сентябрь |  | по 2 мероприятия в 4 н.п. | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Скашивание травы на территориях кладбищ. | июнь - сентябрь |  | га | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена ограждения кладбища с. Большая Галка (оставшиеся три стороны). | 2 квартал |  | м | 0,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Косметический ремонт памятников ВОВ в с. Бакчар, с. Чернышевка и Большая Галка. | апрель-май |  | 3 | 0 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по содержанию: | 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание свалок ТБО, утилизация отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Буртовка ТБО на санкционированной свалке с. Большая Галка. | май, июнь |  | 1 га | 10.000,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Буртовка ТБО на санкционированной свалке с. Чернышевка. | май, июнь |  | 1 га | 10.000,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Очистка и обновление канав и земляных отвалов вокруг санкционированной свалки с. Большая Галка. | май |  | 400 м | 9.000,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Очистка и обновление канав и земляных отвалов вокруг санкционированной свалки с. Большая Галка. | май |  | 400 м | 9.000,00 |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по свалкам ТБО: | 38.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПЛАНУ БЛАГОУСТРОЙСТВА: 4.967.400,00 |  |  |  |  |  | Ремонт и содержание дорог — 2.610.400,00 Благоустройство территорий — 63.000,00 Уборка и утилизация — 38.000,00 Капитальный ремонт дворовых территорий — 2.256.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исп. ведущий специалист

Бакчарского сельского поселения

Туров Н.В., тел. (8-38-249) 22-284