СОВЕТ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

05.03.14 г.				      с. Бакчар					   № 6

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству территорий Бакчарского

сельского поселения   на 2014 год

В соответствии с п. !9 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", в силу положений статей 7,21,165 Бюджетного кодекса РФ, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 года №180 н., в соответствии ст. 36 Жилищного кодекса РФ и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491, Устава  муниципального образования  «Бакчарское сельское поселение»,

Совет Бакчарского сельского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территорий Бакчарского сельского поселения на 2014 год, согласно приложению № 1;

- Опубликовать данное решение на официальном сайте МО «Бакчарское сельское поселение».

- Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета Бакчарского сельского поселения Шамову Е.В.

Председатель Совета

Бакчарского сельского поселения                                                                     Е.В. Шамова

Глава  Бакчарского

сельского поселения                                                                                            Е.И.Махнев

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Совета Бакчарского                                                                                                                                     Глава Бакчарского

сельского поселения                                                                                                                                                            сельского поселения

___________ Е.В. Шамова                                                                                                                                                    ___________ Е.И.Махнев

«___» ___________ 2014 года                                                                                                                                              «___» ___________ 2014 года

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территорий

Бакчарского сельского поселения на 2014 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем работ | Примерные затраты, руб | Примечание | Ответственные | Отметка о исполнении | Затраченные средства, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение встречи с руководителями организаций для подписания соглашения по санитарному содержанию территорий поселения (пустырей, водоемов) по обеспечению чистоты и порядка. | апрель | бесхозные терр-ии поселения | 0 |  | Глава Бакчарского с/п, Совет поселения |  |  |
| 2 | Организация собрания граждан по выпасу скота (по оплате пастухам) | апрель, май | 3 населенных пункта |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 3 | Организация помощи населению по вывозу мусора в период двухмесячника по благоустройству. | апрель, май | Централизованно, согласно графика. | 60.000,00 | Договор №19-13 от28.12.13 г. | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 4 | Привлечение депутатов Бакчарского сельского поселения к контролю за содержанием и благоустройством территорий своих избирательных округов. | в течении всего года | 4 населенных пункта | 0 |  | Глава Бакчарского с/п, председатель Совета БСП. |  |  |
| 5 | Проведение конкурса по благоустройству среди организаций, предпринимателей и владельцев усадеб. | апрель-сентябрь |  | 0 |  | Администрация поселения, Совет поселения |  |  |
| 6 | Оказание помощи инициативным гражданам (улицам, кварталам и т.д.) в сфере благоустройства и содержания территорий. | в течении всего года |  | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 7 | Освещение в СМИ мероприятий в сфере благоустройства. | в течении всего года |  | 2000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 8 | Работа с населением по вопросам благоустройства. | в течении всего года |  | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Проведение собраний граждан по решению вопросов благоустройства территорий. | в течении всего года |  | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 9 | Проведение субботников с привлечением населения и учащихся. | июнь-август |  | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по организации: | 62.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скашивание травы придомовых территорий, территорий прилегающих к предприятиям, организациям, торговым точкам и т.д. | 3 квартал |  | Средства владельцев усадеб, организаций |  | владельцы усадеб, руководители , предприниматели |  |  |
| 2 | Скашивание травы придорожной полосы, пустырей, газонов. | 3 квартал |  | 50.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 3 | Посадка саженцев деревьев и кустарников: - с. Бакчар; - с. Чернышевка у клуба; - с. Большая Галка. | 2, 4 квартал |  | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 4 | Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения. | ежемесячно | по мере выявления | 50.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 5 | Единый санитарный день по уборке придомовых территорий, территорий прилегающих к предприятиям, организациям, торговым точкам и т.д. | еженедельно по пятницам | 29 дн. | Средства владельцев усадеб, организаций |  | владельцы усадеб, руководители и предприниматели |  |  |
| 6 | Проведение рейдов по благоустройству поселения, выявление несанкционированных свалок. | не реже одного раза в месяц | 6 рейдов | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 7 | Подрезка тополей, спиливание сухостойных деревьев. | 2, 3 квартал |  | 68216,46 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по природоохране: | 168.216,46 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование и устройство стлани для перегона скота на пастбище | май |  |  |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| Ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах поселения. | В течении всего года | По необходимости | 120.000,00 | Договор №20-13 от 28.12.13 г. и договор №7 от30.12.13 г. | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 2 | Закупка электрооборудования | В течении всего года | По необходимости | 67.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 3 | Оплата электрической энергии согласно муниципального контракта № от 2014 г | В течении всего года |  | 731.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по ул. освещению | 918.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка придорожных канав и водопропускных труб от снега и льда. | 2 квартал | по необходимости | 100.000,00 | Договор №38 от30.12.13 г. | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 2 | Ремонт дорожного полотна по ул. Красноармейской(от пер. Берегового до пер.Садового) с. Бакчар: - оканавливание дорожного полотна с двух сторон. | 2, 3 квартал | 220 м | 30.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 3 | Ремонт дорожного полотна по улицам с. Бакчар ( по решению граждан на собрании): - отсыпка щебнем фр. 40-70 мм. | 2, 3 квартал | 1000 м | 1.000.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 4 | Ремонт дорожного полотна по ул. Строителей(возле пересечения с пер. Трактовый) с. Бакчар: - укладка трубы (без стоимости материалов); - оканавливание дорожного полотна с двух сторон . | 2, 3 квартал | 40 м 1 шт. д-м-1000 мм. дл.7м. 40 м | 3000,00 10.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 5 | Ремонт дорожного полотна по ул. Набережная (от пер.Колхозного до пер.Дзержинского) с. Бакчар: - оканавливание дорожного полотна с двух сторон . | 2, 3 квартал | 440 м | 30.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 6 | Ремонт дорожного полотна по ул. Чкалова (от пер.Колхозного до пер.Дзержинского) с. Бакчар: - оканавливание дорожного полотна с двух сторон . | 2, 3 квартал | 440 м | 27.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 7 | Ремонт дорожного полотна по ул.Пролетарская (от начала улицы до пер.Южного) с. Бакчар: - оканавливание дорожного полотна с двух сторон . | 2, 3 квартал | 220 м | 24.248,00 |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт дорожного полотна по ул.Энергетиков с. Бакчар: - оканавливание дорожного полотна с двух сторон . | 2, 3 квартал | 410 м. | 00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 9 | Закупка и перевозка труб металлических диаметр. 530 мм | 1, 2 квартал | 18 метров 1854 кг. | 80.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 10 | Ремонт дорожного полотна по ул. Свердлова (от пер. Берегового до пер.Садового) с. Бакчар: - оканавливание дорожного полотна с двух сторон. | 2,3 квартал | 440 м. | 00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 11 | Закупка и перевозка труб металлических диаметр. 1000 мм | 1, 2 квартал | 7 метров 1715 кг. | 50.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 12 | Погрузка инертных дорожно-строительных материалов экскаватором. | 2, 3 квартал |  | 200.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 13 | Перевозка инертных дорожно-строительных материалов автомобилями-самосвалами. | 2, 3 квартал |  | 200.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 14 | Очистка дорог от снега, грейдерование и профилирование дорог : согласно муниципального контракта № от 2014 г. согласно договоров с единственным поставщиком | В течении года | 60,4 км 52 км | 800.000,00 300.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по дорогам: | 2854248,00 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство территорий и пешеходных дорожек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт д.площадки на ул.Весенняя с. Бакчар. | 2, 3 квартал | 1 шт. | 15.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 2 | Устройство тротуаров по пер. Рабочий с. Бакчар от ул. Кузнецова до ул. Октябрьская. | 2 квартал | 640 м | 120.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 3 | Устройство тротуара по переулку с. Большая Галка. | 2, 3 квартал | 600 м | 112.500,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 4 | Устройство тротуаров по пер. Комсомольский с. Бакчар от ул. Гвоздева до ул. Хомутского. | 2, 3 квартал | 800 м | 120.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 5 | Ремонт пешеходного моста через центральный пруд. | 2, 3 квартал | 20 м | 00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 6 | Ограждение Парка | 2, 3 квартал | 50 м | 50 000 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по устройству территорий: | 417.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание кладбищ, мест захоронений и памятников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение субботников по очистке кладбищ от мусора. | По мере необходимости |  | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 2 | Скашивание травы на территориях кладбищ. | июнь - сентябрь | 5 га | 0 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 3 | Ремонт памятников ВОВ в с. Чернышевка . | апрель-май | 3 | 25.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по содержанию: | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание свалок ТБО, утилизация отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Буртовка ТБО на санкционированной свалке с. Большая Галка. | май, июнь | 1 га | 20.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
| 2 | Буртовка ТБО на санкционированной свалке с. Чернышевка. | май, июнь | 1 га | 20.000,00 |  | Администрация Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по свалкам ТБО: | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка бензокос | 2, 3 квартал | 2 шт. | 30.000,00 |  | Глава Бакчарского с/п |  |  |
|  | Всего по улучшению базы: | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПЛАНУ БЛАГОУСТРОЙСТВА: 4.514.964,46 |  |  |  | Ремонт и содержание дорог — 2.854.248,00 Благоустройство территорий — 702.716,46 Уборка и утилизация — 40.000,00 Уличное освещение-918.000,00 |  |  |  |  |

Исп. ведущий специалист по благоустройству

Бакчарского сельского поселения

Туров Н.В., тел. (8-38-249) 22-284